**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 5»**

**города Можги Удмуртской Республики**

**427794, УР, г. Можга, ул. Дзержинского, д. 1, т. 3-90-85, 3-90-68**

**ОГРН 1021801125895 ИНН 1830011650 КПП 183901001**

**Акт выполненных работ**

В соответствии с реализацией федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в рамках подготовки помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в период с 07.06.2021 г. по 16.08.2021 г. были проведены ремонтные работы. На отчетный период 25.08.2021 г. ремонтные работы были выполнены в полном объеме (таблица1)

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование лабораторий** | **Виды ремонтных работ** | **Результат** | **Примечание** |
| Лаборатория физики | 1. Демонтаж старых дверей, косяков, плинтусов, полов
2. Штукатурка внутренних стен.
3. Покрытие поверхностей грунтовкой.
4. Шпаклевание по штукатурке.
5. Окраска водоэмульсионным составом.
6. Шпаклевка потолков.
7. Установка потолочных светильников
8. Облицовка фартуков.
9. Установка блоков в дверных проемах
10. Установка розеток и выключателей.
11. Монтаж плинтусов.
12. Демонтаж электрического кабеля, подведенного к партам.
13. Установка смесителей.
14. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов.
15. Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов.
16. Установка пластиковой опанелки на оконные блоки.
17. Установка рулонных штор
18. Декорирование стен
19. Брендирование
20. Отремонтированы и установлены шкафы для лабораторного оборудования.
21. Установка комплекта скобяных изделий и врезка замков
 | выполнено |  |
| Лаборатория биологии | 1. Демонтаж старых дверей, косяков, плинтусов, полов
2. Штукатурка внутренних стен.
3. Покрытие поверхностей грунтовкой.
4. Шпаклевание по штукатурке.
5. Окраска водоэмульсионным составом.
6. Шпаклевка потолков.
7. Установка потолочных светильников
8. Облицовка фартуков.
9. Установка блоков в дверных проемах
10. Установка комплекта скобяных изделий и врезка замков
11. Установка розеток и выключателей.
12. Установка смесителей.
13. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов.
14. Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов.
15. Установка рулонных штор
16. Декорирование стен
17. Брендирование
 | выполнено |  |
| Лаборатория химии | 1. Демонтаж старых дверей, косяков, плинтусов, полов
2. Штукатурка внутренних стен.
3. Покрытие поверхностей грунтовкой.
4. Шпаклевание по штукатурке.
5. Окраска водоэмульсионным составом.
6. Шпаклевка потолков.
7. Установка потолочных светильников
8. Облицовка фартуков.
9. Установка блоков в дверных проемах
10. Установка комплекта скобяных изделий и врезка замков
11. Демонтаж электрического кабеля, подведенного к партам.
12. Укладка линолеума
13. Установка пластиковых плинтусов.
14. Установка розеток и выключателей.
15. Установка смесителей.
16. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов.
17. Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов.
18. Установка рулонных штор
19. Декорирование стен

Брендирование | выполнено |  |

 Директор О.Д. Валитова